АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНХИМОВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 декабря 2012 года  	              №  120

п.Белоусово

Об утверждении долгосрочной целевой Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Анхимовское на 2013-2015 г.г.

С целью реализации долгосрочной целевой Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Анхимовское на 2013-2015 г.г., в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным Законом от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Федерации,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить долгосрочную целевую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Анхимовское  на 2013-2015 г.г. (приложение).

2. Контроль  за  выполнением   постановления   оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава поселения                                                            С.А.Люсков

Утверждено Постановлением администрации сельского поселения Анхимовское от 24.12.2012г. № 120

Долгосрочная целевая Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Анхимовское на 2013-2015 г.г.

Паспорт Программы

Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Перспективы развития сельского поселения Анхимовское и прогноз спроса на коммунальные услуги

Мероприятия Программы

Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Управление Программой

1. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Анхимовское на 2013-2015 г.г., (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Федеральный Закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Бюджетный Кодекс Российской Федерации; |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Анхимовское |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения Анхимовское |
| Основные цели и задачи Программы | Основными целями Программы являются: - приведение в соответствие системы коммунальной инфраструктуры потребностям жилищного и промышленного строительства; - строительство и модернизация коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло- и электроснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, сбора и вывоза твердых бытовых отходов; - обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса; - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению. Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: - повышение эффективности функционирования коммунальных систем; - развитие системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Анхимовское; - разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса; - повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям на территории сельского поселения Анхимовское; - обеспечение планового и опережающего инженерного обеспечения земельных участков под жилищное и промышленное строительство; - обеспечение условий и предпосылок для формирования тарифной политики, обеспечивающей создание экономической основы для развития систем коммунальной инфраструктуры поселения; - определение источников привлечения средств для развития систем коммунальной инфраструктуры поселения в интересах жилищного и промышленного строительства; - привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс; - проведение экспертизы деятельности организаций коммунального комплекса с целью выявления и ликвидации нерациональных и необоснованных затрат, включаемых в тарифы на соответствующие услуги |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения; - повышение качества коммунальных услуг; - обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системам коммунальной инфраструктуры при гарантированном объеме заявленных мощностей; - снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе; - повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; - развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений; - уменьшение техногенного воздействия на среду обитания за счет модернизации канализационных очистных сооружений; - рациональное использование природных ресурсов. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2013 - 2015 гг. Этапы осуществления Программы: 1 этап: 2013 год; 2 этап: 2014 год; 3 этап: 2015 год |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 3270,0 тыс. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: - электроснабжение: 30,0 тыс. руб.; - теплоснабжение: 45,0 тыс. руб.; - водоснабжение: 1300,0 тыс. руб.; - водоотведение: 1850,0 тыс. руб.; - сбор и вывоз ТБО: 45,0 тыс. руб.; Источники финансирования Программы: - местный бюджет; - районный бюджет; - областной бюджет; - внебюджетные источники. |

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Основными проблемами  сельского поселения Анхимовское в сфере жилищно – коммунального хозяйства являются:

- физический и моральный  износ основных фондов, средств и методов производства. Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется низкой производительностью, аварийно – восстановительные работы  носят постоянный характер, затраты по которым   ложатся  на себестоимость оказываемых коммунальных услуг;

- недостаточность оборотных средств в организациях  коммунального комплекса.

Долгосрочная целевая Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Анхимовское на 2013-2015 г.г. (далее – Программа) – это комплекс мероприятий строительства, реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, в том числе системы  электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения,  которые обеспечивают  развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного  строительства.

Программа разработана для  покрытия перспективной потребности в энергоносителях и водных ресурсах, для обеспечения эффективного и качественного снабжения коммунальными ресурсами с минимальными издержками, в целях повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования за счёт предоставления возможности быстро подключить новые объекты к коммунальным системам и получение коммунальных услуг по обоснованным ценам.

2.1. Состояние системы электроснабжения поселения

Поставкой электроэнергии в поселении занимается ОАО «Вологодская сбытовая компания». Электрические сети на территории поселения находятся на балансе и на обслуживании в Вытегорском РЭС ПО «Кирилловские электрические сети». Электроснабжение осуществляется от 25 существующих трансформаторных подстанций. Все трансформаторные подстанции загружены полностью. В  соответствии с прогнозом социально – экономического развития поселения  планируется  и   ведется ежегодно  жилищное строительство.    Для этого необходимо строящиеся объекты жилья обеспечить бесперебойным электроснабжением, что влечет за собой установку трансформаторных подстанций, строительство электрических линий  и дополнительную  энергетическую нагрузку.

2.2. Состояние системы теплоснабжения поселения

В сельском поселении Анхимовское основными источниками теплоснабжения являются:

в п.Белоусово  муниципальная котельная №16  и котельная № 17, мощностью 1,25 и 0,469Гкал/час, работающая на угле; Состояние системы теплоснабжения удовлетворительное.

2.3. Состояние системы водоснабжения  поселения

Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой в необходимом количестве является одной из основных задач. Согласно существующей схеме водоснабжения  поселения  вода питьевого качества добывается из 3 подземных источников,  которые были пробурены в 1960-х годах. Обслуживанием сетей водопровода на территории поселения занимается  ООО «Подъем».

В настоящее время водопроводные сети и сооружения водоснабжения имеют высокую степень износа.  Техническое состояние и оснащение оборудованием не отвечают требованиям надёжного обеспечения населения  услугами водоснабжения.  Одиночное протяжение уличной водопроводной  сети в поселении  составляет 8,3 км, в том числе часть из них нуждается в замене. Износ  водопроводных сетей составляет более  70 %. Для обеспечения существующего и строящегося жилья необходимо  дополнительное строительство  водопроводных сетей и установка водоподъемных станций.

2.4. Состояние системы водоотведения  поселения

На территории сельского поселения Анхимовское установлены очистные сооружения 1964 года постройки.  Обслуживанием сетей канализации на территории поселения занимаются ООО  «Подъем». Протяженность канализационной сети в поселении  – 4,1 км.

2.5. Состояние системы сбора и вывоза ТБО

Сбор ТБО на территории поселения осуществляется в контейнеры, размещенные на контейнерных площадках. Вывозом ТБО на территории сельского полселения Анхимовское занимается ООО «Белоусовский ЖЭУ». Для увеличения эффективности сбора и вывоза ТБО с территории поселения необходимо строительство дополнительных контейнерных площадок.

3. Перспективы развития сельского поселения Анхимовское

и прогноз спроса на коммунальные услуги

Сельское поселение Анхимовское расположено в центральной части Вытегорского района. По территории поселения проходит Волго-Балтийский водный путь, региональная   автомобильная дорога Вологда - Медвежьегорск.  Непосредственная близость от районного центра, а так же транспортная доступность определяет поселение как привлекательное для малоэтажного, многоэтажного строительства, а так же для производственных целей. Эти факторы говорят о  экономической привлекательности сельского поселения.

Ежегодно увеличивается общая площадь вновь вводимого в эксплуатацию жилищного фонда, что оказывает возрастающую нагрузку на состояние коммунальной инфраструктуры, и  влечет за собой увеличение потребности в коммунальных услугах.

Предусматривается увеличение суммарной нагрузки на теплоснабжение.

Для электропитания потребителей необходимо увеличить количество трансформаторных подстанций, прокладку новых линий электропередач.

4. Мероприятия Программы

| № п/п | Мероприятия | Стои-мость (тыс. руб.) |  | Источники финансирования, (тыс.руб.) |  |  |  |  | Исполнители | Срок испол- нения |  | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средства пред-приятия |  | Бюджет посе- ления |  | Другие источ- ники |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| Раздел 1. Развитие системы электроснабжения, этапы развития. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка уличного освещения, приобретение материалов на уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  | Администрация поселения |  |  |  |
| 1.1. |  | 30,0 |  | - |  | 30,0 |  | - |  | 2013-2015 |  |  |
|  | Всего по разделу 1 | 30,0 |  | - |  | 30,0 |  | - |  | 2013-2015 |  |  |
| Раздел 2. Развитие системы теплоснабжения, этапы развития. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 2 | Проведение мероприятий по подготовке к ОЗП Опрессовка системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 45,0 |  | 45,0 |  | - |  | - | Администрация поселения | 2014 |  |  |
|  | Всего по разделу 2 | 45,0 |  | 45,0 |  | - |  |  |  | 2013-2015 |  |  |
| Раздел 3. Развитие системы водоснабжения, этапы развития. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 3 | Проектирование и проведение капитального ремонта Водопроводного участка ул.Школьная Водопроводного участка ул. Гагарина – Спортивная Замена водопровода ул.Школьная от столовой до д№27 ул.Советская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 90,0 |  |  |  | 90,0 |  | - | Администрация поселения, предприятия | 2013 |  |  |
| 3.2 |  | 800,0 | 800,0 |  |  |  |  | - |  | 2015 |  |  |
| 3.3 |  | 60,0 |  |  |  | 60,0 |  | - |  | 2013 |  |  |
| 3.4 | Замена водопровода между д№18 и №16 ул.Гагарина | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 2014 |  |  |
| 3.5 | Проектировочная документация по объединению скважин д.Боярское и д.Сперово | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 2014 |  |  |
| 3.6 | Объединение скважин д.Боярское и д.Сперово | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  | 2015 |  |  |
|  | Всего по разделу 3 | 1300,0 | 800,0 |  |  | 500,0 |  |  |  | 2013-2015 |  |  |
| Раздел 4. Развитие системы водоотведения и очистки сточных вод, этапы развития. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |
| 4. | Проектирование и проведение капитального ремонта Замена очистных сооружений Восстановление работоспособности системы по ул.Советская(правая сторона) Ремонт системы канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | 500,0 | 500,0 |  |  |  | - |  | Администрация поселения, | 2014 |  |  |
| 4.2. |  | 750,0 | 750,0 |  |  |  | - |  |  | 2013 |  |  |
| 4.3. |  | 600,0 | 600,0 |  |  |  | - |  |  | 2015 |  |  |
|  | Всего по разделу 4 | 1850,0 | 1850,0 |  |  |  |  |  |  | 2013-2015 |  |  |
| Раздел 5. Развитие системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора, этапы реализации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение и установка контейнеров для ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. |  | 15,0 | - |  | 15,0 |  | - |  | Администрация поселения | 2013 |  |  |
| 5.3. |  | 15,0 | - |  | 15,0 |  | - |  |  | 2014 |  |  |
| 5.4. |  | 15,0 | - |  | 15,0 |  | - |  |  | 2015 |  |  |
|  | Всего по разделу 5 | 45,0 | - |  | 45,0 |  | - |  |  | 2013-2015 |  |  |
| 1. | Всего по программе | 3270,0 | 2695,0 |  | 575,0 |  | , |  |  | 2013-2015 |  |  |
| 1.2. |  | 925,0 | 750,0 |  | 175,0 |  |  |  |  | 2013 |  |  |
| 1.3. |  | 720,0 | 545,0 |  | 175,0 |  |  |  |  | 2014 |  |  |
| 1.4. |  | 1625,0 | 1400,0 |  | 225.0 |  |  |  |  | 2015 |  |  |

5. Источники инвестиций и доступность программы для населения

Ежегодные объемы финансирования Программы будут уточняться, исходя из возможностей бюджетов на соответствующий год.

Основными исполнителями программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры является администрация сельского поселения Анхимовское.

Финансовые потребности организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) указанных организаций, в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, а также за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Выбор способов обеспечения финансовых потребностей организации коммунального комплекса, необходимых для реализации ее инвестиционной программы, осуществляется  исходя из:

1) оценки доступности для потребителей товаров и услуг организации коммунального комплекса;

2) оценки результатов реализации инвестиционной программы организации коммунального комплекса:

а) для населения поселения.

б) для потребителей отдельных видов товаров и услуг организации коммунального комплекса;

в) для лиц, осуществляющих строительство и (или) реконструкцию зданий, строений, сооружений, иных объектов.

При отсутствии возможности финансирования мероприятий из бюджета пересматриваются условия технического задания, на основании которого разрабатывается инвестиционная программа организаций коммунального комплекса. Предусматривается привлечение инвестиций сторонних организаций.

Таким образом, определение источников финансирования мероприятий Программы будут постоянно уточняться при разработке и утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

6. Управление Программой

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Вологодской области, органов местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Анхимовское, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой основывается на существующей системе местного самоуправления сельского поселения Анхимовское.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой поселения. Контроль за реализацией Программы осуществляют администрация  и Совет сельского поселения  в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется Администрация сельского поселения Анхимовское.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организации коммунального комплекса

Инвестиционные программы разрабатываются организациями коммунального комплекса на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного и утвержденного Главой администрации сельского поселения Анхимовское.

Инвестиционные программы утверждаются Советом сельского поселения Анхимовское  с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ долгосрочной целевой Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Анхимовское на 2013-2015 г.г.

При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования.