АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНХИМОВСКОЕ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# от 14 февраля 2013 года   №  11

п. Белоусово

- Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сельском поселении Анхимовское Вытегорского  муниципального района на 2013-2017 годы  с учетом развития малоэтажного жилищного строительства»

- В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (с последующими изменениями) и с целью переселения граждан из аварийного и подлежащего сносу в связи с физическим износом жилищного фонда, а также развития малоэтажного жилищного строительства в 2013-2017 гг., ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сельском поселении Анхимовское Вытегорского муниципального района на 2013-2017 годы с учетом развития малоэтажного жилищного строительства»  (прилагается).

2. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации сельского поселения Анхимовское  Иванову С.Б.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте сельского поселения Анхимовское.

- 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, и подлежит официальному опубликованию.

Глава поселения							С.А.Люсков

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации сельского поселения Анхимовское  от 14.02.2013    № 11

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

- «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ АНХИМОВСКОЕ ВЫТЕГОРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2013-2017 ГОДЫ  С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

- (ДАЛЕЕ ПРОГРАММА)

### Паспорт программы

| Наименование Программы | - Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сельском поселении Анхимовское Вытегорского муниципального района на 2013-2017 годы с учетом развития малоэтажного жилищного строительства» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 21.07.2007 года №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Анхимовское Вытегорского муниципального района |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения Анхимовское Вытегорского муниципального района |
| Основная цель Программы | -ликвидация аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства общей площадью 761,7 кв.м. |
| Основные задачи Программы | -обеспечение жилыми помещениями 41 человека (14 семей), переселяемых из аварийного и подлежащего сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации многоквартирного дома; -создание безопасных условий проживания граждан; -повышение эффективности управления многоквартирными домами. |
| Сроки реализации Программы | 2013-2017 годы |
| Основные исполнители Программы | 1. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; 2. Администрация сельского поселения Анхимовское Вытегорского муниципального района; 3. Правительство Вологодской области. |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования программы в 2013-2017 годах составит 21 975 045,00 рублей, в том числе: - средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (64,2%) 14 107 978,89 рублей; - средства областного бюджета (34,8%) 7 647 315,66 рублей; - средства местного бюджета (1%) 219 750,45 рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - снос 4 домов, жилых помещений, признанных в 2006 – 2012 гг. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, общей площадью 761,7 кв.м. и обеспечение жилыми помещениями 41 человека (14 семей); - приобретение у застройщика малоэтажного жилищного строительства жилых помещений общей площадью 761,7 кв.м. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Общий контроль за выполнением программы осуществляют органы местного самоуправления поселения в соответствии с задачами и функциями, возложенными на них. |

- 1. Основные цели и задачи программы

Основные цели Программы - ликвидация аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного жилищного строительства общей площадью 761,7   кв.м. и обеспечение жилыми помещениями 41 человека (14 семей), переселяемых из аварийного и подлежащего сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации жилищного фонда.

Целями программы являются:

1) переселение из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации;

2) стимулирование развития малоэтажного жилищного строительства.

3) повышение качества жизни населения.

В рамках реализации программы будут решаться следующие основные задачи:

1) реализация предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"  мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с жилищным законодательством;

2) переселение граждан из аварийного жилищного фонда и обеспечение жилыми помещениями  14 семей;

3) создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

4) снос домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, общей площадью 761,7   кв.м.;

5) малоэтажное жилищное строительство в п. Белоусово;

6) формирование и корректировка очередности переселения граждан;

7) использование освободившихся земельных участков для нового жилищного строительства;

8) формирование и реализация финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

9) развитие инженерной инфраструктуры поселения.

- 2. Срок реализации и объем финансирования Программы

Программа реализуется в 2013-2017 годах.

Финансовые средства формируются за счет средств Фонда, средств областного бюджета, средств местного бюджета.

Объем финансирования программы составляет 21 975 045,00  рублей, в том числе за счет средств:

Фонда – 14 107 978,89 рублей;

областного бюджета – 7 647 315,60 рублей;

местного бюджета – 219 750,45 рублей.

- 3. Перечень программных мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

1). Приобретение для переселения граждан из аварийных жилых домов, жилых помещений у застройщика малоэтажного жилищного строительства.

2).  Формирование и корректировка очередности переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

3). Выбор способа переселения граждан из аварийных домов. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках программы осуществляется следующими способами:

предоставление взамен жилого помещения, подлежащего изъятию, собственнику иного жилого помещения, с зачетом его стоимости в выкупную цену. При этом выкупная цена формируется в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

предоставление выселяемому из аварийного жилого помещения гражданину - нанимателю другого жилого помещения по договору социального найма, которое должно быть:

а) благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта;

б) равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению;

в) отвечающим установленным требованиям, то есть быть пригодным для проживания;

г) находящимся в черте населенного пункта проживания.

Указанные жилые помещения строятся и (или) приобретаются по муниципальным контрактам, заключенным с застройщиками в рамках реализации настоящей программы.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проживающих в указанных жилых помещениях, в рамках настоящей программы осуществляется поэтапно путем предоставления гражданам жилого помещения по договору социального найма в связи с выселением в порядке, установленном статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Средства Фонда,  областного и местного бюджетов используются:

-на приобретение жилых помещений у застройщика малоэтажного жилищного строительства.

Средства могут использоваться только на переселение граждан, проживающих в домах, жилых помещениях и признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, по Перечню  домов и жилых помещениях признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, согласно приложению 1  к настоящей Программе.

- 4. Ресурсное обеспечение Программы

Ликвидация    домов, жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, общей площадью  761,7   кв.м. и обеспечение жилыми помещениями 41 человека (14 семей) осуществляются за счет средств Фонда, областного и местного бюджетов.

Для реализации программы необходимо в 2013-2017 годах средств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда:

(рублей)

| Общий объем финансирования | Источники финансирования: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Фонд содействия реформированию ЖКХ 64,2% | Областной бюджет 34,8% | Местный бюджет 1% |
| 21 975 045,00 | 14 107 978,89 | 7 647 315,66 | 219 750,45 |

Объем средств, необходимых для переселения граждан из аварийных домов, за счет всех источников рассчитан исходя из цены приобретения одного квадратного метра общей площади жилых помещений.

Предельная стоимость переселения граждан из аварийного многоквартирного дома вне зависимости от способа переселения для Вологодской области установлена в размере 28 850 рублей за 1 кв.м общей площади жилого помещения на 1 января 2013 года.

Обоснование общего объема средств финансирования, необходимого для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, включенного в программу по сельскому поселению Анхимовское Вытегорского муниципального района представлено в приложении 2  к Программе.

Объемы долевого финансирования Программы определяются с учетом требований Федерального закона от 21 июля 2007 года  № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

5.Механизм реализации программы

В ходе реализации программы планируется обеспечить жилыми помещениями 42 человек (14 семей), проживающих в  жилых помещениях и домах, признанных в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, общей площадью 761,7   кв.м.

- 6. Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации программы производится на основе системы индикаторов, которые представляют собой количественные показатели. Планируемые показатели выполнения муниципальной адресной программы по переселению граждан, указанные в абсолютных и относительных показателях предоставлены в  приложении 3 к Программе. Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений в количестве граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, и в количестве аварийного жилищного фонда, расположенного на территории района, с целью уточнения или корректировки поставленных задач.

Эффективность расходования бюджетных средств определяется исходя из соответствия реализуемых в рамках программы мероприятий целям и задачам программы на основе количественных индикаторов.

Критериями эффективности расходования бюджетных средств являются:

приобретение у застройщика малоэтажного жилищного строительства жилых помещений;

переселение граждан, проживающих в аварийных домах, жилых помещениях;

комплексное освоение территории после ликвидации аварийных домов, жилых помещений.

Оценка результативности действия программы проводится по результатам 2017 года.

- 7. Контроль за реализацией программы

Контроль за ходом реализации программы осуществляют органы местного самоуправления поселения.

Органы местного самоуправления  вправе осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием средств, направленных на реализацию Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" в соответствии с задачами и функциями, возложенными на них.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации сельского поселения Анхимовское |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 14.02.2013 года № 11 |

ПЕРЕЧЕНЬ

аварийных многоквартирных домов

| № п/п № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей всего, человек | Число жителей планируемых к переселению, человек | Общая площадь жилых помещений МКД, кв,. м | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  | Дополнительные источники финансирования, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер номер | дата дата |  |  |  |  |  | ВСЕГО, ед. | в том числе |  | ВСЕГО, кв.м. | в том числе |  | ВСЕГО, руб. | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | част. собст.-ть, ед. | муниц. собст.-ть, ед. |  | част. собст.-ть, кв.м. | муниц. собст.-ть, кв.м. |  | за счет средств Фонда, руб. | за счет средств областного бюджета, руб. | за счет средств местного бюджета, руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: сельское поселение АНХИМОВСКОЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Белоусово, ул. Молодежная, дом 12 |  | 22.11.2006 | 30.06.2017 | 30.10.2017 | 26 | 26 | 478,2 | 8 | 6 | 2 | 478,2 | 361,3 | 116,9 | 13796070,00 | 8857076,94 | 4801032,36 | 137960,70 | 0 |
| 2 | п. Белоусово, ул. Молодежная, дом 1 |  | 22.11.2006 | 30.07.2017 | 30.11.2017 | 5 | 5 | 125,3 | 2 | 2 | 0 | 125,3 | 125,3 | 0 | 3614905,00 | 2320769,01 | 1257986,94 | 36149,05 | 0 |
| 3 | п. Белоусово, ул. Гагарина, дом 12 |  | 22.11.2006 | 30.07.2017 | 30.10.2017 | 4 | 4 | 77,4 | 2 | 1 | 1 | 77,4 | 38,7 | 38,7 | 2232990,00 | 1433579,58 | 777080,52 | 22329,90 | 0 |
| 4 | п. Белоусово, ул. Гагарина, дом 16 |  | 22.11.2006 | 30.07.2017 | 30.10.2017 | 6 | 6 | 80,8 | 2 | 1 | 1 | 80,8 | 40,5 | 40,3 | 2331080,00 | 1496553,36 | 811215,84 | 23310,80 | 0 |
| ИТОГО по сельскому поселению |  |  |  |  |  | 41 | 41 | 761,7 | 14 | 10 | 4 | 761,7 | 565,8 | 195,9 | 21975045,00 | 14107978,80 | 7647315,60 | 219750,45 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации сельского поселения Анхимовское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 14.02.2013 года № 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реестр аварийных домов, жилых помещений по способам переселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Расселяемая площадь |  | строительство МКД |  |  |  |  |  | приобретение жилых помещений у застройщиков |  |  |  |  |  | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком |  |  |  |  |  | выкуп жилых помещений у собственников |  |  | Стоимость всего | дополнительные источники финансирования | Нормативная стоимость 1 кв.м | примечание |  |  |
|  |  | всего | в т.ч. частная собственность | площадь |  | стоимость |  | удельная стоимость 1 кв. м |  | площадь |  | стоимость |  | удельная стоимость 1 кв. м |  | площадь |  | стоимость |  | удельная стоимость 1 кв. м |  | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м |  | руб. |  | руб. |  | кв.м |  | руб. |  | руб. |  | кв.м |  | руб. |  | руб. |  | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |  |
| сельское поселение Анхимовское Вытегорского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Белоусово, ул. Молодежная, дом 12 | 478,2 | 361,3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 478,2 |  | 13796070,00 |  | 28850 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13796070,00 | 0 | 28850 |  |  |  |
| 2 | п. Белоусово, ул. Молодежная, дом 1 | 125,3 | 125,3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 125,3 |  | 3614905,00 |  | 28850 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3614905,00 | 0 | 28850 |  |  |  |
| 3 | п. Белоусово, ул. Гагарина, дом 12 | 77,4 | 38,7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 77,4 |  | 2232990,00 |  | 28850 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2232990,00 | 0 | 28850 |  |  |  |
| 4 | п. Белоусово, ул. Гагарина, дом 16 | 80,8 | 40,5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 80,8 |  | 2331080,00 |  | 28850 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2331080,00 | 0 | 28850 |  |  |  |
| Итого по сельскому поселению Анхимовское |  | 761,7 | 565,8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 761,7 |  | 21975045,00 |  | Х |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21975045,00 | 0 | Х |  |  |  |

| Приложение 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к постановлению администрации сельского поселения Анхимовское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от 14.02.2013 года № 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые показатели выполнения адресной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование МО | Расселенная площадь |  |  |  |  | Количество расселенных помещений |  |  |  |  | Количество переселенных жителей |  |  |  |  |
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего на конец 2017 год | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего на конец 2017 год | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего на конец 2017 год |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | на конец 2017 года |  |  |  |  | 761,7 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 41 |
| 1 | Сельское поселение Анхимовское | 0 | 0 | 0 | 0 | 761,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |  | 0 | 0 | 41 |